**Zu klären mit Jugend Aktiv:**

* Basisstunden lt. Schätzung Pflichtenheft (300h) € 10.800,00
* Mehraufwand, der über die Grobschätzung hinausgeht (150h) € 5.400,00  
  **Gründe für Mehraufwand:**  
   - Verkürzte Projektlaufzeit durch Austritt Fr. Niederberger (1 Monat)  
   - Erstellung eines Prototyps zum Beobachten des Projektfortschrittes auf   
   http://jugend\_aktiv.froot.at  
   - Einbauen des Buchungsformulares in bestehende Homepage (Designanpassungen,..)  
   - Installation der Software auf dem Server [www.kaernten-aktiv.at](http://www.kaernten-aktiv.at), mySQL Server   
   [mysql05.edis.at](http://mysql05.edis.at)
* Schulung mit Jugend Aktiv-Mitarbeitern (1tägig) € 2.500  
  - Terminvereinbarung für Schulung
* Der Sourcecode verbleit Eigentum von Roland Widmayer und Michael Wagner. Unauthorisierte Änderungen an diesem Code sind nicht erlaubt und nur in Abstimmung mit Michael Wagner oder Roland Widmayer durchzuführen. Die Weitergabe des Sourcecodes ist ebenfalls untersagt.
* Dokumentation und Hilfe wird nachträglich ausgeliefert
* Migration bestehender Daten (Kundendaten Import) € 200
* Change Requests von 11.08.2011:
  + Kundenvorschlag bei Anfrage (Auswahlfeld)
  + Sortierreihenfolge der Buchungsbestätigungen
  + Name des Partners bei Auswertungen in Überschrift statt in Zeile
  + Feld für Preis auf optional ändern
  + Zusätzliche Felder Buchung (Abfahrt / Ankunft)
  + Testen der Änderungen
  + Rollout der Änderungen auf den jugend-aktiv Server € 750